合同登记编号：

技 术 开 发 合 同

(2003版)

项目名称：   大模型与多智能体协同的A股个股研究

与前瞻大事件分析系统软件开发

委托人：

（甲方）

研究开发人：             华东理工大学

（乙方）

签订地点：      上海（市）

签订日期：     2026 年 10  月  20 日

有效期限：     2026 年 10  月  20 日 至   2027 年  04  月  19  日

上 海 市 科 学 技 术 委 员 会

上 海 市 工 商 行 政 管 理 局

开发（1）

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就大模型与多智能体协同的A股个股研究与前瞻大事件分析系统软件开发（以下简称“本项目”）的技术开发，经协商一致，签订本合同。 - ※标的技术内容、形式和要求： 1. 开发目的与成果形式：甲方委托乙方开发A股个股研究与前瞻大事件分析软件，供甲方开展投研信息分析和研究辅助使用。乙方按照本合同及附件约定的本期开发范围和交付要求，完成软件开发、联调、测试、部署及约定的技术指导，交付可运行的软件系统及配套文件。 2. 数据接入与管理：接入甲方合法提供或授权使用的投研日程、首席观点、上市公司调研纪要、电话或视频会议纪要、专家会议纪要和互动问答等数据，结合双方确认的行情、资金、财务和风险资料开展分析。实现增量读取、原始记录保存、来源标识、更新时间记录和异常提示。接入范围以双方确认的数据源、接口和字段清单为限。 3. 信息处理与证据整理：利用规则和本地大模型，对投研文本进行内容解析、公司识别、事实与观点区分、重复记录归并及证据关联，形成可追溯的事件信息。对同一事件的转载和重复入库进行去重，保留独立来源、机构关注及观点分歧信息；资料不足、主体不清或尚未确认的内容作相应标记，不以推断替代事实。 4. 候选个股筛选：根据公司层面的事件线索、证券状态、数据完整性及业务关联证据生成候选股票池，逐步完成量化筛选、业务核验、公司研究和重大负面核验，保留进入、观察、退出及未通过的原因。只有行业名称、概念标签或未兑现政策预期而缺少公司证据的信息，不直接生成个股候选。 5. 个股量化分析与排序：结合事件、量价资金、公司行业及产业关系背景、基本面预期变化、股价位置和拥挤程度等信息，建立约定范围内的统计预测与排序功能，输出下一交易日上涨概率、排名和主要影响因素，并提供概率校准和结果解释。行业及产业关系在本项目中仅用于公司业务核验和个股背景分析。 6. 公司研究与风险提示：对筛选后的重点候选整理公司定位、业务收入及毛利、收入利润驱动、竞争力、市场预期、可比公司和重点跟踪指标，生成研究卡。核验约定来源中可取得的诉讼、监管处罚、财务异常、退市风险等重大负面信息，输出风险状态、证据来源及核验截止时间。未披露或未取得的资料应明确标注。 7. 前瞻大事件榜：独立挖掘投研文本中尚未发生的重大政策、审批、产业变化等预期事件，整理原始依据、预期时间窗口、影响范围和待确认事项，按重要性、新颖度、发生可能性和时间紧迫性进行分级排序，并跟踪延期、否认、兑现和失效状态。该榜单单独输出，不将未兑现预期直接计入个股候选池或上涨概率。 8. 知识维护与任务协同：建设带来源、时间和版本信息的公司研究知识库，支持检索原始证据、更新研究资料和保存历史状态。通过多智能体或任务编排方式衔接事件处理、个股筛选、公司研究、风险核验及前瞻事件任务，实现状态记录、异常提示和结果留痕。具体模型、组件和配置以经确认的实施方案为准。 9. 使用与管理功能：提供双方确认的用户访问、权限配置、任务查询、结果展示和报告导出功能。个股研究观察名单按约定规则每日最多输出10只，条件不满足时可少于10只或不输出；前瞻大事件榜亦可少量或空榜。不得以每日必须凑足条数作为验收要求。报告样式和导出格式由双方在需求阶段确认。 10. 需求范围确认。经甲乙双方签字或盖章确认的《大模型与多智能体协同的A股个股研究与前瞻大事件分析系统建设方案》作为本合同附件，与本合同共同构成本项目开发、交付和验收的依据。新增或变更需求，应由双方书面确认开发范围、费用、工期及验收要求后实施；为满足原约定功能所必需的缺陷修复，不作为新增需求另行收费。本合同正文与附件不一致的，以合同正文为准。 - 应达到的技术指标和参数： 1. 功能要求：软件应在双方确认的部署环境和数据条件下，完成第一条约定的业务流程，支持数据接入、信息处理、候选筛选、个股量化分析、公司研究、风险提示及独立前瞻大事件榜的联调运行。异常输入、任务失败和资料缺失应能被识别并形成提示，不要求系统对所有记录均作确定性结论。 2. 可追溯要求：主要分析结果应能够关联到相应数据来源、处理时间和模型或规则版本；历史验证应使用当时可见的信息，避免将后补资料提前使用。排名解释应显示主要正向及负向因素，不将解释性贡献等同于因果证明。风险提示应说明资料覆盖范围，不作绝对无诉讼或无风险承诺。 3. 软件质量要求：交付版本应能够安装、启动并完成经确认的主要功能测试，不存在阻断核心业务流程的未解决缺陷。权限、日志及数据访问按经确认的配置实施。运行速度、处理容量、并发和响应时间须以实际部署条件测试并经双方书面确认，未确认前不形成固定数值承诺。 4. 量化参考结果要求：验收检查预测功能是否按约定规则生成结果、历史验证是否可复现、结果是否能够追溯，并核查概率校准及解释功能。市场涨跌、实盘收益、个股命中率、事件兑现率及未来排名表现，不作为未经双方另行书面确认的软件验收或付款前提。乙方仍应履行约定的软件开发和缺陷修复义务。 5. 交付成果：包括可运行的安装或部署包、本项目定制开发部分的源代码及必要构建配置、数据库结构和初始化说明、已实现模型与规则的运行配置、用户操作说明、部署运维说明、测试报告、与本合同及附件约定成果相对应的交付记录，以及经约定可合法移交的模型参数或访问方式。 6. 第三方成果边界。第三方大模型、开源组件、数据、平台或工具依其许可使用；乙方不得将无权转让的源代码、模型权重或数据列为自主成果。对交付系统运行所必需但不能直接移交的组件，应说明获取方式、许可限制及费用承担，并取得甲方确认。 - ※研究开发计划： 1. 需求确认阶段。双方依据本合同及附件建设方案，核实本期功能范围、数据接口及授权、历史数据范围、部署条件、交付内容、项目进度和测试验收安排，并形成需求确认记录。涉及开发范围、费用、工期或验收要求变更的，按本合同第一条第10款执行。甲方未按约提供必要资料、权限、部署条件或完成必要实施事项确认的，受影响的相应工作不视为已具备实施条件，相关工期相应顺延。阶段完成时间：202X年X月X日前 2. 开发与联调阶段。乙方完成约定数据接入、事件处理、候选筛选、统计预测、公司研究及前瞻大事件榜的开发，开展初始历史处理、模型训练和模块联调。双方检查核心流程、主要输出和数据异常处理，并形成阶段确认记录。阶段完成时间：202X年X月X日前 。 3. 测试与交付阶段。乙方依确认的测试用例进行功能测试和问题整改，在约定环境部署交付版本，移交交付清单中的软件、代码和文档，完成约定培训，配合甲方组织验收。阶段完成时间：202X年X月X日前 。 4. 进度管理。双方指定项目联系人，按确认的进度表沟通、反馈和记录问题。因需求变更、数据或环境未就绪、甲方审核延迟、第三方接口变更等非乙方原因影响进度的，乙方应及时说明影响，双方书面调整工期及必要费用；乙方自身原因导致的延期按违约条款处理。 四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式： - 研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本；报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。 本项目研究开发经费及报酬(大写)：叁拾万 元整（¥300,000.00，含税）元(其中经费 元，报酬 元)。 （二） 经费和报酬支付方式（采用以下第 ② 种方式）： ①一次总付： 元，时间： ②分期支付：分三期支付（120,000元、120,000元、60,000元），具体支付条件及时间按下列补充约定执行 ③按利润 ％提成，期限： ④按销售额 ％提成，期限： ⑤其它方式：补充第②种方式的付款约定如下： 1. 本合同软件开发费用总额为人民币300,000元（含税）（大写叁拾万元），按40%、40%、20%分三期支付，分别为人民币120,000元、120,000元、60,000元。经费与报酬的分项金额由双方另行确认，不改变本条约定的合同总价。 2. 第一期款为合同总价的40%，人民币120,000元（大写：人民币壹拾贰万元整）。甲方应于本合同生效之日起7个工作日内支付至乙方指定账户。乙方按双方约定提供付款通知及合法有效票据。乙方在收到首期款且具备双方约定的实施条件后启动相应开发工作；因甲方迟延付款或未按约提供实施条件造成的延误，相关开发工期相应顺延。 3. 第二期款为总价40%，人民币120,000元。乙方完成本合同及附件约定的阶段核心功能，提交阶段成果及书面确认通知后，甲方应在5个工作日内确认或提出具体书面异议，逾期未提出的，视为阶段确认通过。阶段确认通过（含视为通过）且甲方收到约定付款资料后，甲方应在7个工作日内支付第二期款。 4. 第三期款为总价20%，人民币60,000元。软件通过最终验收（含视为验收通过），且甲方收到乙方提交约定的全部交付成果及付款资料后，应在7个工作日内支付第三期款。 5. 费用范围。本合同价款对应约定范围内的开发、联调、测试、部署及技术指导。数据采购、行情授权、服务器或GPU设备、云资源、第三方商业许可和按量模型服务等费用。 五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属： 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙方所有。

开发（2）

开发（3）

六、履行的期限、地点和方式： 本合同自 202X 年 X 月 X 日至 202X 年X月X 日 在 上海市徐汇区华东理工大学签订。 合同的履行测试地点为：甲方指定地点。 本合同的履行方式：委托大模型与多智能体协同的A股个股研究与前瞻大事件分析系统软件开发，系统功能测试、撰写产品文档。 七、※技术情报和资料的保密： （一）甲方应在本合同生效后两个月内向乙方提交如下技术资料和原始数据：包括甲方合法提供或授权使用的投研日程、首席观点、上市公司调研纪要、电话或视频会议纪要、专家会议纪要、互动问答等数据及行情、资金、财务、风险资料，具体范围以双方确认的数据清单为准；甲方未按期提供的，相应履行期限相应顺延。 （二）委托开发合同的内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的，双方应在合同中载明国家秘密事项的范围、密级和保密期限，以及双方承担保密义务的责任。 （三）甲乙双方根据订立的委托技术开发合同所涉及技术的进步程度、生命周期以及其在竞争中的优势等因素，商定技术情报、资料、数据、信息和其他技术秘密的保密范围、时间以及双方应承担的责任。 （四）甲乙双方约定不论本合同是否变更、解除或终止、合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方均应继续承担保密条款约定的保密义务。 （五）乙方承诺所提供的软、硬件产品符合国家有关规定，具有合法的版权或使用权，如在本项目使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，甲方不承担任何责任。 （六）本合同有效期内，双方当事人应对全部技术资料承担保密义务。在本合同期满后10年内，乙方及其实际参与本项目的人员应对全部技术资料承担保密义务。 （七）甲方提供的全部数据及资料仅限用于本项目约定用途，相关权益归甲方所有；未经甲方书面同意，乙方不得将其用于其他项目、对外提供或用于训练对外提供服务的模型。本合同终止后，乙方应按甲方要求返还或销毁甲方提供的原始数据。 八、技术协作和技术指导的内容： （一）甲乙双方有权要求对方为自己履行合同提供必要的技术协作和技术指导，保证合同具有研究开发、实施使用的条件。 （二）乙方在研究开发过程中，认为需要由甲方提供技术协作和技术指导的，甲方应予配合。乙方将研究开发成果提交甲方后，甲方认为需要由乙方提供必要技术指导、协助实施的，乙方应予配合。 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，必须为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。 九、风险责任的承担： 在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由 3 承担。(1、甲方，2、乙方，3、双方，4、双方另行商定) 经约定，风险责任甲方承担 50 ％ 乙方承担 50 ％（以合同到款额为上限） （一）任何一方发现可能导致研究开发失败或者部分失败的情况时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；一方没有及时通知另一方并采取适当措施致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。 （二）双方对合同风险责任约定不明的，应当本着友好、协商的原则合理承担各自的风险责任。

开发（4）

十、技术成果的归属和分享： （一）专利申请权： （二）技术秘密的使用权、转让权： 委托开发完成的发明创造归双方所有。 甲、乙双方在订立合同时没有约定完成发明创造的归属和分享的，申请专利的权利属于双方。 甲方有权根据项目开发的产品申请相关专利，其成果归属双方。委托开发完成的专利技术和非专利技术成果的使用权和转让权归双方所有，任何一方向第三方转让或者许可第三方使用共有技术成果的，应当经另一方书面同意；乙方在研究开发成果提交给甲方之前，不得将其转让给第三方使用。 研究开发成果中的取得国家荣誉和奖励的权利，归属于甲乙双方所有。 技术成果的完成者享有发明权、发现权、科技成果权中的身份权，以及依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权，归属于双方。 双方确定，甲方有权使用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进和更新。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属甲方享有。 十一、验收的标准和方式： 1. 乙方按照本合同及附件约定向甲方移交全部结项材料后十个工作日内，双方依据本合同及附件所载本期功能、处理流程、输出内容、交付成果和软件质量要求组织验收，形成测试及验收记录。收到约定结项材料及书面验收通知后，10个工作日内组织、一个月内完成验收。 2. 验收发现缺陷的，乙方应在双方商定的合理期限内修复后提交复验。 3. 甲方收到乙方按本合同及附件提交的结项材料及书面验收通知后，应在10个工作日内组织验收，并在收到之日起一个月内出具验收报告，甲方逾期一个月未组织验收且未提出书面异议的，视为验收通过。 4. 验收通过后六个月内，乙方对非甲方原因引起的软件缺陷提供免费修复服务。 5. 验收后甲方需要的，乙方应当对甲方相关人员进行必要的培训及技术支持服务。 十二、违约金或者损失赔偿额的计算方法： 违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任。 1、甲方迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，乙方不承担责任。甲方逾期两个月不支付研究开发经费或者报酬的，乙方有权解除合同，甲方应当返还技术资料，补交应付的报酬，并赔偿因此给乙方造成的损失。 2、甲方逾期6个月不接受研究开发成果的，乙方有权自行处分研究开发成果，所获得的收益在扣除约定的报酬、违约金和保管费后，退还给甲方；所获得的收益不足以抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方补齐不足部分。 3、乙方违反合同约定造成研究开发工作停滞、延误的，除应当采取补救措施继续履行合同外，还应当支付违约金或者赔偿损失；造成研究开发工作失败的，应当返还部分研究开发经费和报酬，并支付违约金或者赔偿损失。 4、乙方未按研究开发计划实施研究开发工作的，甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期_3_个月不实施研究开发计划的，双方协商一致后可解除合同。乙方应当返还扣除已发生费用后的剩余研究开发经费部分，以赔偿因此给甲方造成的损失。 5、乙方将研究开发经费用于履行合同以外的目的的，甲方有权制止并要求乙方退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，乙方应当支付违约金或者赔偿损失。经甲方催告后，乙方逾期两个月未退还经费用于研究开发工作的，双方协商一致后可解除合同，乙方应当返还扣除已发生费用后的剩余研究开发经费部分，以赔偿因此给甲方造成的损失。 6、双方约定，因本合同履行或本合同任何争议引起的，最终判定乙方承担的经济赔偿责任，最高上限不超过合同到款额的70%。 7、甲方逾期支付任何一期应付款项的，每逾期一日按逾期金额的万分之五向乙方支付违约金；乙方因自身原因逾期交付的，每逾期一日按合同总额的万分之五向甲方支付违约金；上述违约金累计均不超过合同总额的百分之五。

开发（5）

十三、※合同争议的解决方式： 在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第（二）种方式解决。 (一)双方同意由 仲裁委员会仲裁。 (二)向人民法院起诉，约定 ② 人民法院管辖。 ①被告住所地 ②合同履行地 ③合同签订地 ④原告住所地 ⑤标的物所在地 十四、名词和术语的解释： 建设方案：指经甲乙双方签字或盖章确认、作为本合同唯一技术附件的《大模型与多智能体协同的A股个股研究与前瞻大事件分析系统建设方案》，其效力以本合同第一条第10款的约定为准。 甲方数据：指甲方提供或授权乙方使用的投研文本、行情、资金、财务及风险资料及其加工形成的衍生数据。 十五、※其它(上述条款未尽事宜，如中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押、担保等)： 本合同标有※号的合同条款按填写说明填写

开发（6）

| 委 托 人（甲方） | 名称(或姓名) | (签章) |  |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | (签章) |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | (签章) |  |  |  |  |  |
|  | 联系(经办)人 | (签章) |  |  |  |  |  |
|  | 住所 (通讯地址) |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 研究开发人（乙方） | 名称(或姓名) | 华东理工大学 (签章) |  |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | 轩福贞 (签章) |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | (签章) |  |  |  |  |  |
|  | 联系(经办)人 | 万永菁 (签章) |  |  |  |  |  |
|  | 住所 (通讯地址) | 上海市梅陇路130号 | 邮政 编码 |  | 200237 |  |  |
|  | 电 话 | 021-64252402 |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 | 中国农业银行上海徐汇区漕溪支行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 | 03329608017003862 |  |  |  |  |  |
| 中 介 方 | 单位名称 | (签章) |  |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | (签章) |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | (签章) |  |  |  |  |  |
|  | 联系(经办)人 | (签章) |  |  |  |  |  |
|  | 住所 (通讯地址) |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |

填  表  说  明  (可贴印花税)

一、“合同登记编号”的填写方法：

合同登记编号由各合同登记处填写。

二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统的研究开发所订立的合同，技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划，不属于上述计划的项目此栏划(／)表示。

四、标技术内容、形式：

包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、适用范围及效益情况、成果提交方式和数量。

提交开发成果可采取下列形式：

1. 产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件；

2、磁盘、磁带、计算机软件；

3、动物或植物新品种、微生物菌种；

4、样品、样机；

5、成套技术设备;

五、研究开发计划：

包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标期限等。

六、技术情报和资料的保密：包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术和秘密应承担的责任。

双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止、本条款均有效。

七、合同争议的解决方式：

《中华人民共和国仲裁法》规定了或裁或审的制度，合同当事人一旦选择了仲裁，即放弃向法院起诉的权利；如果合同当事人选择了诉讼，即放弃仲裁，因此合同当事人应当对合同争议的解决方式进行约定。

八、其他：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如双方当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

九 、委托代理人签订本合同书时，应出具委托证书。

十、本合同书中，凡是当事人约定无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(／)表示。

十一、本合同正本一式伍份。

登记机关审查登记栏： 技术合同登记机关(专用章) 经办人： (签章) 年 月 日